СОГЛАСОВАНО

Государственное объединение

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Минской области»

Ю.В.Кукашук

2024 год

УТВЕРЖДЕНО

решение

Смолевичского районного

исполнительного комитета

№

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда КУП «Смолевичское ЖКХ» на 2021 – 2025 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Смолевичи, ул. Связистов, д.3 | 1960 | 2 | кирпич | 514 | - | 2021 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем. |
| г. Смолевичи, ул. Связистов, д.5 | 1959 | 2 | кирпич | 508 | - | 2021 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем. |
| г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.22 | 1970 | 3 | кирпич | 1394 | - | 2021 | Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; - ремонт балконов и лоджий. |
| г. Смолевичи, ул. Жодинская, д.11 | 2000 | 5 | кирпич | 2106,60 | - | 2021 | Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство отмостки. |
| дер. Мглё, ул. Молодежная, д.1 | 1973 | 2 | кирпич | 368,3 | - | 2021 | Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; - ремонт балконов. |
| дер. Лужки, ул. Центральная, д.23 | 1978 | 2 | кирпич | 365,8 | - | 2021 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Октябрьский, ул. Центральная, д.14 | неизвестен | 2 | кирпич | 723,6 | - | 2021 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| дер. Пекалин, ул. Ленина, д.13А | 1984 | 3 | кирпич | 504,2 | - | 2021 | -Ремонт парапетов кровли; -ремонт входного блока; -замена окон и дверей в МОП; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Усяж, ул. Парковая, д. 3 | 1949 | 2 | кирпич | 933 | - | 2022 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Усяж, ул. Парковая, д. 5 | 1949 | 2 | кирпич | 934 | - | 2022 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Октябрьский, ул. Центральная, д.5 | неизвестен | 4 | кирпич | 723,6 | - | 2022 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -ремонт балконов; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Усяж, ул. Парковая, д. 7 | 1948 | 2 | кирпич | 949 | - | 2022 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д.8 | 1970 | 2 | кирпич | 374 | - | 2022 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 | 1990 | 3 | панельный | 1854,5 | - | 2023 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 18 | 1972 | 3 | кирпич | 1 372 | - | 2023 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 20 | 1973 | 3 | кирпич | 1 392 | - | 2023 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.3 | 1973 | 3 | кирпич | 1369 | - | 2023 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; ремонт балконов; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена водонагревателей; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1975 | 3 | кирпич | 1 383 | - | 2023 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; ремонт балконов; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. Центральная, д.18 | 1955 | 2 | кирпич | 200,3 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; - капитальный ремонт перекрытий и стен -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Черницкий, ул. Черницкая, д. 1 | 1970 | 3 | кирпич | 1 411,3 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -ремонт балконов; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19 | - | 3 | кирпич | 1401 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -ремонт балконов -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. Связистов, д. 2 | 1971 | 3 | кирпич | 1404 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -ремонт балконов; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| Пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, д.2а | 1987 | 2 | кирпич | 711,2 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -ремонт балконов; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 16 | 1954 | 2 | кирпич | 470,2 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -ремонт балконов; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Октябрьский, ул. Школьная, д. 6а | 1996 | 3 | кирпич | 1 699,5 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д. 7 | 1952 | 2 | кирпич | 489 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| Пос. Зеленый Бор, ул. Минская, д.9 | 1951 | 2 | кирпич | 462 | - | 2024 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 23 | 1972 | 2 | кирпич | 911 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -ремонт балконов; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1970 | 2 | кирпич | 904,5 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -ремонт балконов; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 1974 | 3 | кирпич | 1 035 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -ремонт балконов; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.8 | 1982 | 2 | кирпич | 377 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -ремонт балконов; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Усяж, ул. Комсомольская, д. 4 | 1954 | 2 | кирпич | 382 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Усяж, ул. Советская, д. 7 | 1960 | 2 | кирпич | 291 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| пос. Усяж, ул. Советская , д. 4 | 1958 | 2 | кирпич | 539 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |
| дер. Мглё, ул. Центральная, д.37 | 1976 | 2 | кирпич | 406,1 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -ремонт дымоходов; -замена электропроводки. |
| дер. Пекалин, ул. Ленина, д.9 | 1979 | 2 | кирпич | 427 | - | 2025 | -Капитальный ремонт кровли; -ремонт входного блока; -устройство водосточной системы; -устройство отмостки; -замена внутренних инженерных систем; -замена электропроводки. |

Директор КУП «Смолевичское ЖКХ» 				 А.С.Горбач