Предварительное информирование юридических и физических лиц,

в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту

«Добыча торфа для производства топливных брикетов на торфяном месторождении «Гайно-Бродня» в системе каналов В2.1-В10 в Смолевичском районе Минской области»

График работ по проведению ОВОС

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 22.08.2024 по 27.09.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 04.10.2024 по 25.10.2024 *1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | не требуется *2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется *2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 22.08.2024 по 15.10.2024 г. *1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | – *2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон* | с октября по ноябрь 2024 г. *1 не требуется *2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется *2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | ноябрь 2024 г. *3 (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с ноября по декабрь 2024 г. *4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с декабря 2024 г. по январь 2025 *1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с января по февраль 2025 г. *1 |

*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

*4 - будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности

и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации

Заказчиком деятельности является ОАО «ТБЗ Усяж», расположенное по адресу 222212, Минская обл., Смолевичский р-н, п. Усяж, ул. Промышленная, 16.

Планируемая деятельность реализуется с целью обеспечения организации сырьевыми ресурсами и последующего выполнения плановых показателей по добыче фрезерного торфа согласно программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021–2025 гг.

Планируемая деятельность заключается в разработке участка месторождения торфа «Гайно-Бродня» в системе каналов В2.1–В10. Площадь участка в границах проекта составляет 265,6 га. По кадастровому справочнику торфяного фонда издания 1979 г. месторождение торфа числится под номером 243 по Минской области.

Проектными решениями предусматривается строительство полей добычи торфа, а также устройство сооружений, обеспечивающих добычу торфа в соответствие с технологическим регламентом добычи фрезерного торфа и действующими «Правилами технической эксплуатации торфопредприятий».

Добыча полезного ископаемого – торфа – будет осуществляться открытым послойно-поверхностным (фрезерным) способом, который применяется на существующих торфополях.

В качестве альтернативного варианта проектных решений предложена «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности. Данный вариант позволит сохранить природную среду в современном состоянии. Однако на фоне дефицита сырьевых ресурсов данный вариант не позволит выполнить доведенные производственные показатели, что в свою очередь отразится на экономическом состоянии ОАО «ТБЗ Усяж» и в целом на социально-экономической ситуации в регионе. В связи с этим «нулевая» альтернатива не является приоритетной.

Реализацию деятельности планируется осуществить в северной части Смолевичского района, на территории Жодинского сельского совета. Ближайшим населенным пунктом является д. Бабий Лес, расположенная в 2,9 км южнее от границ участка. Участок в системе каналов В2.1–В10 расположен на землях ОАО «Смолевичский лесхоз», с юга примыкает к строящимся полям добычи, с которыми связан технологически, что не позволяет реализовать деятельность на другой территории. Поэтому территориальная альтернатива реализации проектных решений не рассматривается.