предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности

по объекту:

«Модернизация асфальтобетонной установки на АБЗ «Новодворье»

Сведения о заказчике

Заказчик планируемой деятельности: Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №123»

Юридический адрес: АБЗ «Новодворье» г. Смолевичи;

Адрес расположения производственной площадки: вблизи д. Новодворье;

Почтовый адрес: 222201, Минская область, г. Смолевичи, ул. Торговая, 24;

Электронный адрес: drsu_123@mail.ru;

Телефон/факс: 8-017-76-26725.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Модернизация асфальтобетонной установки на АБЗ «Новодворье»

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 11.04.2022 по 21.04.2022 |
| --- | --- |
| Предварительное информирование | с 22.04.2022 по 23.05.2022 (в течение месяца после утверждения Программы проведения ОВОС) |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 22.04.2022 по 23.05.2022 |
| Направление отчета затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон | с 28.04.2022 по 30.05.2022 (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 31.05.2022 по 30.06.2022 |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 31.05.2022 по 30.11.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.07.2022 по 30.12.2022 |

*заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

2. Сведения о планируемой деятельности

Проектными решениями предусматривается: производство асфальтобетонной смеси на установке «ТЕЛЬТОМАТ» производительностью 100 т/час.

3. Сведения об альтернативных вариантах размещения и (или) реализации

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1 – реализация проектных решений на территории Филиала КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №123» (далее - 
ДРСУ №123) по адресу Минская область, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, дер. Новодворье.

- вариант 2 – «нулевая» альтернатива, отказ от реализации проекта.

Таким образом, вариант 1 – реализация проектных решений по объекту является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности.