Предварительное информирование юридических и физических лиц,

в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Модернизация 2-х модулей производственного корпуса В7, расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 3, под организацию производства алюминиевых туб»

Сведения о заказчике отчета об оценке воздействия:

ООО «ЛеанГрупп Алютуб»

Республика Беларусь,

222210, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»

УНП 691702630

Тел.: +375 (29) 679-08-29, +375 (29) 645-47-40

o.sivaya@leangroup.by

s.afanasyeu@leangroup.by

План-график работ по проведению ОВОС

| № п/п | Действия | Срок выполнения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка программы проведения ОВОС | 11 ноября 2024 – 22 ноября 2024 |
| 2 | Предварительное информирование о проведении ОВОС | 30 декабря 2024 – 13 января 2025 |
| 3 | Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется* |
| 4 | Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| 5 | Подготовка отчета об ОВОС | 11 ноября 2024 – 13 января 2025 |
| 6 | Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| 7 | Проведение общественных обсуждений на территории: - Республики Беларусь - затрагиваемых сторон* | 13 января 2025 – 13 февраля 2025 (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| 8 | Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
|  | Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | В случае обращения юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в течение 10 рабочих дней с даты начала общественного обсуждения с заявлением о необходимости проведения собрания |
|  | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | 20 января 2025 – 13 февраля 2025 |
|  | Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 20 февраля 2025 – 21 марта 2025 |
|  | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 21 марта 2025 – 21 апрель 2025 |

* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

* * указанные сроки могут корректироваться

Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения).

Согласно утвержденной градостроительной документации «Детальный план территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Центральная часть. Первая очередь», прошедшего государственную экологическую экспертизу, территория определена для промышленных объектов. По функциональному назначению данная территория определена как производственная зона второй категории.

В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается модернизация 2-х модулей производственного корпуса В7, расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 3, под организацию производства алюминиевых туб.

В связи с тем, что модернизация 2-ух модулей производственного корпуса В7, под организацию производства алюминиевых туб планируется на земельном участке Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в границах существующего квартала М1 (А-08-01) территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», что исключит выделение дополнительного участка, руководствуясь п. 32.10 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 (в ред. от 10.05.2023 № 299), при проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант размещения:

вариант I - реализация проектных решений;

вариант II - отказ от реализации проектных решений.

Контактное лицо: Гулей Павел Сергеевич, +375291382095.

Оплату гарантируем.

С уважением,

Директор ООО «ЛеанГрупп Алютуб»	             	   С.Л.Лесогоров