Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Возведение базовой станции № 1579 сети сотовой подвижной электросвязи по адресу: Минская область, Смолевичский р-н, н.п. Курково»

Сведения о заказчике отчета об оценке воздействия:

Заказчик планируемой деятельности: ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций"

Юридический адрес: Республика Беларусь 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 24.

Тел./факс: +375 17 272 98 86

Разработчик ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «КПС-Строй»

Юридический адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 8, офис 24

Тел./факс: +375 17 241 94 24

План график работ по проведению ОВОС

| № п/п | Действия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка программы проведения ОВОС | 17.02.2025 г. – 03.03.2025 г. |
| 2 | Предварительное информирование о планируемой деятельности | 14.03.2025 г.- 21.03.2025 г. |
| 3 | Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| 4 | Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | Не требуется |
| 5 | Подготовка отчёта об ОВОС | 17.02.2025- 21.03.2025 г. |
| 6 | Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | Не требуется |
| 7 | Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон | 21.03.2025 г.-21.04.2025 г. Не требуется |
| 8 | Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| 9 | Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС | При необходимости в течение 5 рабочих дней со дня обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания |
| 10 | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | 21.03.2025 г.-21.04.2025 г. |
| 11 | Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 05.05.2025-05.06.2025 г. |
| 12 | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 05.06.2025- 05.07.2025 г. |

Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения) Заказчик планируемой деятельности: ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" Юридический адрес: Республика Беларусь 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 24. Тел./факс: +375 17 272 98 86 Разработчик ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «КПС-Строй» Юридический адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 8, офис 24 Тел./факс: +375 17 241 94 24 Цель реализации данного проекта – строительство базовой станции ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" (сотовый оператор “life:)”), для развития мобильной цифровой связи на территории района. Базовая станция предназначена для обеспечения качества и доступности связи для населения на территории района. Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети. Реализация планируемой хозяйственной деятельности проводится за счет собственных средств Заказчика (ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций") и входит в концепцию развития мобильной цифровой связи на территории района. Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использование территории, оптимально подходящей при планировании покрытия сети данной местности. Данный вывод сделан на основании изучения комплекса условий, необходимых для строительства и дальнейшего функционирования БС, а именно: - инженерно-геологических условий; - местной ситуации рассматриваемого участка, наличие существующих зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры, древесно-кустарниковой растительности и оказания влияния на объекты животного мира; - расчетов предполагаемых зон радиопокрытия географической территории, - возможность подключения к источнику электроснабжения. Варианты технологического решения для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи могут быть: - организации радиорелейной линии - принятое в проекте; - строительство кабельной канализации - прокладка волоконно-оптического кабеля - нецелесообразное. Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем: - увеличение протяженности работ; - значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве; - возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности; - возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.